LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROYEK

Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter

Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP)

| Nama Proyek | Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter Koperasi Desa Merah Putih |
| --- | --- |
| Pemilik Usaha | [Nama Pemilik / Ketua Koperasi] |
| Organisasi | Koperasi Desa Merah Putih |
| Tim Pengembang | [Kelompok ...] |
| Instansi | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia |
| Tanggal Laporan | Juni 2026 |
| Versi Dokumen | v1.0 Final |
| Status Proyek | SELESAI — Siap Serah Terima |
| Mata Kuliah | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| Dosen Pengampu | Nana Suryana, S.T., M.Kom. |

DISUSUN OLEH

| No | Nama | NIM | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Nama Anggota 1] | [NIM] | Project Manager / Developer |
| 2 | [Nama Anggota 2] | [NIM] | Backend Developer |

# DAFTAR ISI

BAB I  PENDAHULUAN	4

1.1  Latar Belakang	4

1.2  Maksud dan Tujuan Laporan	4

1.3  Ruang Lingkup Proyek	5

1.4  Identitas Proyek	5

BAB II  PELAKSANAAN PROYEK	6

2.1  Metodologi Pengembangan	6

2.2  Realisasi Sprint	6

2.3  Struktur Tim dan Kontribusi	7

2.4  Koordinasi dan Komunikasi Tim	7

BAB III  HASIL PENGEMBANGAN SISTEM	8

3.1  Arsitektur Sistem	8

3.2  Stack Teknologi	8

3.3  Fitur yang Dikembangkan	9

3.3.1  Aktor: Administrator	9

3.3.2  Aktor: Keuangan	9

3.3.3  Aktor: Barter	10

3.4  Desain Database (ERD)	10

3.5  Keamanan Sistem	11

BAB IV  HASIL PENGUJIAN SISTEM	12

4.1  Strategi Pengujian	12

4.2  Rekapitulasi Hasil Pengujian	12

4.3  Kriteria Penerimaan	12

4.4  Pengujian Fitur Utama	13

BAB V  IMPLEMENTASI DAN DEPLOYMENT	14

5.1  Lingkungan Produksi	14

5.2  Tahapan Deployment	14

5.3  Pelatihan Pengguna	15

BAB VI  DELIVERABLES DAN SERAH TERIMA	15

6.1  Daftar Deliverables	15

6.2  Realisasi Anggaran	16

BAB VII  EVALUASI DAN REKOMENDASI	17

7.1  Evaluasi Pelaksanaan Proyek	17

7.2  Capaian Tujuan Proyek	17

7.3  Rekomendasi Pengembangan Lanjutan	17

BAB VIII  PENUTUP	18

8.1  Kesimpulan	18

8.2  Pernyataan Serah Terima	19

# BAB I   PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter merupakan inisiatif digitalisasi layanan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Koperasi ini bergerak dalam pengelolaan keuangan desa serta fasilitasi kegiatan barter antar-anggota menggunakan komoditas lokal.

Sebelum sistem ini dibangun, pengelolaan keuangan koperasi masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas dan spreadsheet sederhana. Pencatatan transaksi keuangan (Material, Upah, Operasional), pengelolaan termin anggaran, serta aktivitas barter komoditas antar desa dilakukan tanpa sistem terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti potensi kesalahan pencatatan, sulitnya pelaporan keuangan per periode, tidak adanya kontrol stok komoditas barter, serta lambatnya proses rekap transaksi.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Usulan Teknis (USTEK) yang telah disepakati, tim pengembang dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) ditugaskan untuk merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang mampu mengatasi seluruh permasalahan tersebut.

Laporan akhir ini disusun sebagai dokumentasi resmi atas keseluruhan pelaksanaan proyek, mencakup hasil analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, serta serah terima sistem kepada pihak Koperasi Desa Merah Putih.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan

Laporan akhir ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan proyek secara komprehensif sebagai bukti pertanggungjawaban tim pengembang.

- Menyajikan hasil akhir pengembangan sistem yang mencakup fitur, arsitektur teknis, serta kondisi sistem setelah deployment.

- Melaporkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan, membuktikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan dalam KAK dan USTEK.

- Menjadi dasar formal untuk proses serah terima sistem kepada pihak Koperasi Desa Merah Putih selaku pemilik usaha.

- Menjadi referensi bagi pengembangan lanjutan sistem di masa mendatang.

## 1.3 Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini mencakup seluruh kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter meliputi:

- Analisis kebutuhan sistem melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengurus koperasi.

- Perancangan sistem, meliputi arsitektur, desain database (ERD), dan antarmuka pengguna.

- Pengembangan seluruh modul sistem untuk aktor Administrator, Keuangan, dan Barter.

- Integrasi seluruh modul menjadi sistem yang terintegrasi penuh dengan Role-Based Access Control (RBAC).

- Pengujian sistem mencakup Unit Testing, Integration Testing, UI Testing, UAT, dan Security Testing.

- Deployment sistem ke lingkungan produksi.

- Pelatihan penggunaan sistem kepada admin dan staf koperasi.

- Penyusunan dokumentasi teknis dan serah terima.

## 1.4 Identitas Proyek

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter KDKMP |
| Klien / Pemilik Usaha | [Nama Ketua Koperasi] — Koperasi Desa Merah Putih |
| Tim Pengembang | [Kelompok ...] — UKRI |
| Durasi Proyek | 18 Minggu (±4,5 Bulan) |
| Metodologi | Agile-Scrum (9 Sprint) |
| Status Akhir | Selesai — Siap Serah Terima |
| Tanggal Selesai | Juni 2026 |

# BAB II   PELAKSANAAN PROYEK

## 2.1 Metodologi Pengembangan

Proyek ini dilaksanakan menggunakan metodologi Agile-Scrum yang disesuaikan dengan karakteristik tim kecil dengan durasi 18 minggu. Metode ini dipilih karena tingkat fleksibilitasnya yang tinggi dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan, keterlibatan stakeholder yang kontinu, serta kemampuan deteksi bug secara dini di setiap iterasi sprint.

Proses pengembangan dibagi ke dalam 9 (sembilan) sprint, masing-masing berdurasi 2 minggu, dengan kegiatan utama Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, dan Sprint Retrospective.

## 2.2 Realisasi Sprint

| Sprint | Minggu | Fokus Kegiatan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 – 2 | Kickoff, requirement gathering, wawancara pengurus koperasi, product backlog | Selesai |
| Sprint 1 | 3 – 4 | Penyusunan SRS, desain arsitektur sistem, ERD, wireframe UI/UX | Selesai |
| Sprint 2 | 5 – 6 | Pengembangan fitur autentikasi (login/register) & manajemen pengguna + RBAC | Selesai |
| Sprint 3 | 7 – 8 | Pengembangan modul keuangan: pencatatan transaksi (Material, Upah, Operasional) | Selesai |
| Sprint 4 | 9 – 10 | Pengembangan modul termin anggaran & laporan keuangan per periode | Selesai |
| Sprint 5 | 11 – 12 | Pengembangan modul barter: manajemen komoditas & permintaan barter | Selesai |
| Sprint 6 | 13 – 14 | Pengembangan dashboard admin & integrasi seluruh modul sistem | Selesai |
| Sprint 7 | 15 – 16 | Pengujian sistem (testing), debugging, dan optimasi performa | Selesai |
| Sprint 8 | 17 – 18 | Deployment ke server produksi, pelatihan pengguna, penyusunan laporan akhir | Selesai |

## 2.3 Struktur Tim dan Kontribusi

| Nama | NIM | Peran | Kontribusi Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nama Anggota 1] | [NIM] | Project Manager | Koordinasi tim, jadwal sprint, komunikasi stakeholder |
| [Nama Anggota 2] | [NIM] | Full Stack Developer | Pengembangan backend Laravel, frontend, database MySQL, pengujian sistem |

## 2.4 Koordinasi dan Komunikasi Tim

| Kegiatan | Frekuensi | Media |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Awal setiap sprint (setiap 2 minggu) | Google Meet |
| Daily Standup Meeting | 3 kali per minggu | WhatsApp / Google Meet |
| Code Review | Setiap ada update kode | GitHub Pull Request |
| Sprint Review & Demo | Akhir setiap sprint | Demo sistem langsung |
| Sprint Retrospective | Akhir setiap sprint | Diskusi internal tim |

# BAB III   HASIL PENGEMBANGAN SISTEM

## 3.1 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur Three-Tier Architecture yang memisahkan lapisan presentasi, logika bisnis, dan data secara jelas:

- Presentation Layer: Antarmuka berbasis web yang berjalan di browser pada perangkat desktop maupun mobile, dibangun menggunakan Blade Template Engine Laravel dengan Tailwind CSS.

- Application Layer: Logika bisnis sistem dikelola oleh framework Laravel 11 (PHP) yang menangani seluruh proses seperti validasi data, manajemen sesi, Role-Based Access Control (RBAC), dan alur transaksi keuangan serta barter.

- Data Layer: Seluruh data disimpan dalam database MySQL dengan skema relasional yang dirancang untuk menjamin integritas dan konsistensi data antar modul.

## 3.2 Stack Teknologi

| Kategori | Teknologi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Backend | PHP Laravel 11 | Core system, logika bisnis, RBAC, validasi |
| Frontend | Blade Template + Tailwind CSS | Antarmuka pengguna web responsif |
| Database | MySQL | Penyimpanan data relasional |
| Web Server | Apache / Nginx | Hosting & reverse proxy |
| Version Control | Git / GitHub | Manajemen source code |
| Keamanan | Bcrypt, HTTPS/SSL, Session Laravel | Autentikasi & enkripsi data |
| Deployment | VPS — Ubuntu Server / Localhost | Lingkungan produksi |

## 3.3 Fitur yang Dikembangkan

### 3.3.1 Aktor: Administrator

Administrator memiliki akses penuh ke seluruh sistem. Fitur yang tersedia:

- Login & Autentikasi — Akses aman ke sistem menggunakan email dan password dengan mekanisme session Laravel.

- Manajemen Pengguna — Mengelola seluruh akun pengguna sistem (Administrator, Keuangan, Barter) termasuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan akun serta pengaturan role.

- Dashboard — Menampilkan ringkasan total transaksi keuangan, jumlah komoditas barter aktif, dan 5 transaksi terakhir.

- Monitoring Sistem — Memantau seluruh aktivitas keuangan dan barter yang terjadi dalam sistem.

### 3.3.2 Aktor: Keuangan

Pengguna dengan role Keuangan mengelola seluruh transaksi keuangan koperasi. Fitur yang tersedia:

- Pencatatan Transaksi — Menambah, mengubah, dan menghapus transaksi keuangan dengan kategori Material, Upah, dan Operasional. Setiap transaksi dilengkapi deskripsi, nominal, tanggal, termin, dan catatan.

- Manajemen Termin — Mengelola termin anggaran (periode keuangan) yang digunakan sebagai pengelompokan laporan.

- Laporan Keuangan — Menghasilkan laporan transaksi berdasarkan rentang tanggal, menampilkan total pengeluaran per kategori (Material, Upah, Operasional) dan total keseluruhan.

### 3.3.3 Aktor: Barter

Pengguna dengan role Barter mengelola komoditas dan aktivitas pertukaran barang antar anggota. Fitur yang tersedia:

- Manajemen Komoditas — Menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data komoditas barter milik pengguna, meliputi nama komoditas, desa asal, satuan, stok, estimasi nilai, dan deskripsi.

- Transaksi Barter — Mencatat pengeluaran komoditas melalui permintaan barter internal, dengan pengurangan stok otomatis saat transaksi dikonfirmasi.

- Riwayat Transaksi Barter — Melihat seluruh riwayat transaksi barter yang telah dilakukan.

## 3.4 Desain Database (ERD)

Database sistem dirancang menggunakan pendekatan Relational Database Management System (RDBMS) dengan MySQL. Terdapat 5 (lima) tabel utama dalam sistem yang saling berelasi:

| Nama Tabel | Kolom Utama | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, email, password, role | Menyimpan data akun pengguna dengan role: administrator, keuangan, barter |
| commodities | id, user_id, name, village, unit, stock, estimated_value, description | Menyimpan data komoditas barter milik setiap pengguna role barter |
| barter_requests | id, user_id, commodity_id, target_user_id, quantity, status, notes | Menyimpan catatan transaksi barter antar pengguna beserta status dan kuantitas |
| termins | id, name, description | Menyimpan data termin (periode anggaran) yang digunakan untuk pengelompokan laporan keuangan |
| transactions | id, user_id, termin_id, description, category, amount, transaction_date, note | Menyimpan seluruh transaksi keuangan dengan kategori Material, Upah, dan Operasional |

Relasi antar tabel:

- users (1) → (N) commodities: Satu pengguna dapat memiliki banyak komoditas barter.

- users (1) → (N) barter_requests: Satu pengguna dapat membuat banyak permintaan barter.

- commodities (1) → (N) barter_requests: Satu komoditas dapat digunakan dalam banyak transaksi barter.

- users (1) → (N) transactions: Satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi keuangan.

- termins (1) → (N) transactions: Satu termin dapat mencakup banyak transaksi keuangan.

## 3.5 Keamanan Sistem

Sistem dibangun dengan pendekatan Security by Design, di mana aspek keamanan diimplementasikan sejak tahap perancangan:

| Aspek Keamanan | Implementasi |
| --- | --- |
| Autentikasi Pengguna | Login berbasis email dan password menggunakan session Laravel |
| Enkripsi Password | Password disimpan menggunakan hashing Bcrypt |
| Validasi Input | Server-side validation pada seluruh form input menggunakan Laravel Validator |
| Kontrol Akses (RBAC) | Role-Based Access Control: Administrator, Keuangan, Barter — setiap route dilindungi middleware CheckRole |
| Proteksi Endpoint | Seluruh endpoint dilindungi autentikasi dan autorisasi role, akses tidak sah diarahkan ke halaman 403 |
| Keamanan Protokol | HTTPS dengan sertifikat SSL/TLS pada lingkungan produksi |
| Integritas Data Barter | Validasi stok komoditas sebelum konfirmasi transaksi barter menggunakan DB Transaction |

# BAB IV   HASIL PENGUJIAN SISTEM

## 4.1 Strategi Pengujian

Pengujian sistem dilaksanakan pada Sprint 7 (Minggu ke-15 hingga 16) oleh seluruh anggota tim. Pengujian mencakup beberapa jenis untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna koperasi.

## 4.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian

| Jenis Pengujian | Pelaksana | Waktu | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Testing | Developer | Setiap Sprint | LULUS |
| Integration Testing | Developer | Sprint 6 – 7 | LULUS |
| UI Testing | Developer | Sprint 6 – 7 | LULUS |
| User Acceptance Testing (UAT) | Tim & Pengurus Koperasi | Sprint 7 | LULUS |
| Security Testing | Tim | Sprint 7 | LULUS |

## 4.3 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Seluruh kriteria penerimaan yang ditetapkan dalam USTEK telah terpenuhi, sebagaimana dibuktikan dalam hasil pengujian berikut:

| No | Kriteria Penerimaan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengguna Keuangan dapat mencatat, mengubah, dan menghapus transaksi keuangan tanpa kendala | TERPENUHI |
| 2 | Laporan keuangan dapat difilter berdasarkan rentang tanggal dan menampilkan total per kategori dengan akurat | TERPENUHI |
| 3 | Pengguna Barter dapat mengelola komoditas dan mencatat transaksi barter dengan pengurangan stok otomatis | TERPENUHI |
| 4 | Sistem RBAC berjalan dengan benar — setiap role hanya dapat mengakses modul yang sesuai hak aksesnya | TERPENUHI |
| 5 | Data transaksi dan komoditas tersimpan dengan benar di database | TERPENUHI |
| 6 | Sistem dapat diakses melalui browser desktop dengan tampilan yang responsif dan mudah digunakan | TERPENUHI |

## 4.4 Pengujian Fitur Utama

### 4.4.1 Pengujian Fitur Administrator

| No | Fitur yang Diuji | Skenario Uji | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login Admin | Login dengan kredensial valid & invalid, verifikasi redirect role | LULUS |
| 2 | Manajemen Pengguna | Tambah akun baru, ubah role, hapus akun pengguna | LULUS |
| 3 | Dashboard | Verifikasi tampilan statistik total transaksi & komoditas aktif | LULUS |
| 4 | Monitoring Transaksi | Lihat seluruh data transaksi keuangan dari semua pengguna | LULUS |

### 4.4.2 Pengujian Fitur Keuangan

| No | Fitur yang Diuji | Skenario Uji | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login Keuangan | Login dengan role keuangan, verifikasi akses modul | LULUS |
| 2 | Pencatatan Transaksi | Tambah transaksi Material/Upah/Operasional, validasi input wajib | LULUS |
| 3 | Edit & Hapus Transaksi | Ubah nominal & kategori, hapus transaksi, verifikasi perubahan di database | LULUS |
| 4 | Manajemen Termin | Tambah, ubah, hapus termin; verifikasi unique name validation | LULUS |
| 5 | Laporan Keuangan | Filter laporan berdasarkan rentang tanggal, verifikasi total per kategori & grand total | LULUS |
| 6 | Pembatasan Akses | Verifikasi akses ke modul barter ditolak (403) untuk role keuangan | LULUS |

### 4.4.3 Pengujian Fitur Barter

| No | Fitur yang Diuji | Skenario Uji | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login Barter | Login dengan role barter, verifikasi akses modul komoditas | LULUS |
| 2 | Tambah Komoditas | Input data komoditas lengkap, validasi field wajib & format numerik | LULUS |
| 3 | Edit & Hapus Komoditas | Ubah data stok & estimasi nilai, hapus komoditas, verifikasi kepemilikan | LULUS |
| 4 | Transaksi Barter | Pilih komoditas, input kuantitas, verifikasi pengurangan stok otomatis via DB Transaction | LULUS |
| 5 | Riwayat Barter | Verifikasi tampilan riwayat transaksi dengan relasi komoditas & target user | LULUS |
| 6 | Pembatasan Akses | Verifikasi akses ke modul keuangan ditolak (403) untuk role barter | LULUS |

# BAB V   IMPLEMENTASI DAN DEPLOYMENT

## 5.1 Lingkungan Produksi

| Komponen | Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Server / Hosting | VPS / Localhost | Server utama aplikasi |
| Sistem Operasi | Linux — Ubuntu Server / Windows | Stabil untuk produksi |
| Web Server | Apache / Nginx | Reverse proxy & request handling |
| Runtime | PHP 8.2+ | Menjalankan aplikasi Laravel 11 |
| Database | MySQL 8.0 | Penyimpanan data sistem |
| Protokol Keamanan | HTTPS dengan SSL/TLS | Enkripsi komunikasi data |

## 5.2 Tahapan Deployment

Proses deployment sistem ke lingkungan produksi dilaksanakan pada Sprint 8 (Minggu ke-17 hingga 18) dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan Server — Konfigurasi server dengan instalasi PHP 8.2, Laravel, MySQL, web server (Apache/Nginx), dan pengaturan firewall serta SSL.

- Deployment Aplikasi — Upload source code melalui Git repository, konfigurasi file environment (.env), pengaturan APP_KEY, dan konfigurasi koneksi database.

- Migrasi Database — Menjalankan perintah php artisan migrate untuk membuat seluruh struktur tabel, serta php artisan db:seed untuk data awal sistem.

- Konfigurasi Sistem — Input data awal: akun administrator, data termin anggaran, dan akun pengguna awal untuk role keuangan dan barter.

- Smoke Testing — Pengujian awal fitur utama: login setiap role, pencatatan transaksi keuangan, manajemen komoditas barter, dan validasi RBAC.

- Go-Live — Sistem dinyatakan resmi aktif setelah seluruh tahap pengujian deployment berhasil.

## 5.3 Pelatihan Pengguna

Pelatihan penggunaan sistem dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada minggu implementasi, sebagai berikut:

| Hari / Sesi | Waktu | Materi Pelatihan | Peserta |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari 1 — Sesi Pagi | 09.00 – 12.00 | Pengenalan sistem, login, dan manajemen akun pengguna | Admin |
| Hari 1 — Sesi Siang | 13.00 – 16.00 | Pengelolaan transaksi keuangan, termin, dan kategori | Staf Keuangan |
| Hari 2 — Sesi Pagi | 09.00 – 12.00 | Manajemen komoditas barter dan pencatatan transaksi barter | Staf Barter |
| Hari 2 — Sesi Siang | 13.00 – 16.00 | Pembuatan laporan keuangan, simulasi penggunaan & diskusi | Admin & Seluruh Staf |

# BAB VI   DELIVERABLES DAN SERAH TERIMA

## 6.1 Daftar Deliverables

Seluruh deliverables yang ditetapkan dalam KAK telah diselesaikan dan siap diserahterimakan kepada pihak Koperasi Desa Merah Putih, sebagai berikut:

| No | Dokumen / Deliverable | Format | Rangkap | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem (SRS) | PDF + DOCX | 3 | Selesai |
| 2 | Dokumen Desain Sistem (SDD — Arsitektur, ERD, Wireframe) | PDF | 3 | Selesai |
| 3 | Laporan Pengujian Sistem (Test Plan + Test Result) | PDF | 3 | Selesai |
| 4 | User Manual (Panduan Penggunaan Sistem) | PDF | 3 | Selesai |
| 5 | Laporan Akhir Pelaksanaan Proyek (dokumen ini) | PDF + DOCX | 3 | Selesai |
| 6 | Source Code Aplikasi (Git Repository) | Repository | 1 paket | Selesai |
| 7 | Database Schema + Script Migrasi MySQL | SQL File | 1 paket | Selesai |
| 8 | Sistem Live (dapat diakses via URL produksi) | Web Aplikasi | — | Aktif |
| 9 | Soft Copy Seluruh Dokumen & Source Code | Flashdisk / Cloud | 1 paket | Selesai |

## 6.2 Realisasi Anggaran

| No | Komponen Biaya | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis & Perancangan Sistem (SRS, ERD, Wireframe) | 5.000.000 | 5.000.000 | Sesuai |
| 2 | Pengembangan Aplikasi (Backend, Frontend, Database) | 20.000.000 | 20.000.000 | Sesuai |
| 3 | Infrastruktur & Hosting (Server, Domain, SSL, 1 tahun) | 10.000.000 | 10.000.000 | Sesuai |
| 4 | Pelatihan Pengguna (Admin & Staf, 2 hari) | 5.000.000 | 5.000.000 | Sesuai |
| 5 | Dokumentasi Sistem (User Manual, Dok. Teknis, Laporan) | 5.000.000 | 5.000.000 | Sesuai |
| 6 | Pengujian & Implementasi (UAT, Testing, Deployment) | 5.000.000 | 5.000.000 | Sesuai |
|  | TOTAL | 50.000.000 | 50.000.000 | Sesuai Rencana |

# BAB VII   EVALUASI DAN REKOMENDASI

## 7.1 Evaluasi Pelaksanaan Proyek

Secara keseluruhan, proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter Koperasi Desa Merah Putih telah berhasil diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan dalam KAK dan USTEK. Seluruh 9 sprint berhasil dilaksanakan, semua modul sistem berhasil dikembangkan, dan semua kriteria pengujian terpenuhi.

Metodologi Agile-Scrum terbukti efektif untuk proyek ini karena memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan kebutuhan, memungkinkan deteksi masalah sejak dini melalui sprint review, dan menjaga koordinasi tim tetap solid melalui daily standup.

## 7.2 Capaian Tujuan Proyek

| No | Tujuan (sesuai KAK) | Capaian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mempermudah pengelolaan transaksi keuangan koperasi secara digital | Tercapai — pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem |
| 2 | Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat difilter per periode | Tercapai — laporan tersedia dengan filter tanggal dan rekapitulasi per kategori |
| 3 | Mengelola komoditas barter antar anggota secara terstruktur | Tercapai — modul barter dengan manajemen komoditas dan transaksi barter terintegrasi |
| 4 | Memastikan keamanan akses data dengan sistem role-based | Tercapai — RBAC (Administrator, Keuangan, Barter) berjalan dengan benar |
| 5 | Mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual | Tercapai — sistem otomatis mengelola validasi input dan integritas data |
| 6 | Meningkatkan efisiensi operasional koperasi | Tercapai — proses yang sebelumnya manual kini terotomasi sepenuhnya |

## 7.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Untuk meningkatkan kapabilitas sistem di masa mendatang, tim merekomendasikan beberapa pengembangan lanjutan berikut:

- Ekspor Laporan PDF/Excel — Fitur ekspor laporan keuangan langsung dalam format PDF atau Excel untuk kemudahan pelaporan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa.

- Notifikasi Otomatis — Pengiriman notifikasi via WhatsApp API atau email kepada pengurus saat ada transaksi besar atau laporan periode telah siap.

- Dashboard Analitik Lanjutan — Penambahan grafik dan visualisasi data (chart pengeluaran per kategori, tren transaksi bulanan) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

- Manajemen Multi-Pengguna Barter — Pengembangan fitur barter antar dua pengguna berbeda dengan mekanisme negosiasi dan konfirmasi dua pihak.

- Aplikasi Mobile — Pengembangan aplikasi mobile (Android) untuk memudahkan akses pencatatan transaksi dari lapangan tanpa harus menggunakan komputer.

- Integrasi Sistem Keuangan Desa — Sinkronisasi data dengan sistem keuangan desa atau pemerintah daerah untuk pelaporan yang lebih terintegrasi.

# BAB VIII   PENUTUP

## 8.1 Kesimpulan

Proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Komoditas Barter untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh tim pengembang dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan, mencakup modul manajemen keuangan dengan pencatatan transaksi per kategori (Material, Upah, Operasional), manajemen termin anggaran, dan laporan keuangan untuk aktor Keuangan; serta modul manajemen komoditas dan transaksi barter untuk aktor Barter. Seluruh modul dilindungi oleh sistem Role-Based Access Control (RBAC) yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsionalitas sesuai dengan perannya.

Seluruh modul terintegrasi dengan baik, lolos semua jenis pengujian (Unit Testing, Integration Testing, UI Testing, UAT, dan Security Testing), dan telah berhasil diimplementasikan pada lingkungan produksi.

Dengan adanya sistem ini, Koperasi Desa Merah Putih kini memiliki platform digital yang mampu mengotomasi proses pencatatan keuangan, mengelola komoditas barter secara terstruktur, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional koperasi.

## 8.2 Pernyataan Serah Terima

Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan pengembangan sistem, tim pengembang menyatakan kesiapan untuk melakukan serah terima sistem secara resmi kepada pihak Koperasi Desa Merah Putih, mencakup:

- Sistem web yang telah aktif berjalan di lingkungan produksi.

- Seluruh source code aplikasi dalam repositori Git.

- Database schema beserta script migrasi dan data awal sistem.

- Dokumentasi teknis lengkap (SRS, SDD, User Manual, Laporan Pengujian, Laporan Akhir).

- Soft copy seluruh dokumen dan source code.

Bandung, Juni 2026

| Menyerahkan, KETUA TIM PENGEMBANG [Kelompok ...] — UKRI [Nama Anggota 1] NIM. [NIM] | Menerima, KETUA KOPERASI DESA MERAH PUTIH [Nama Ketua Koperasi] Ketua Koperasi Desa Merah Putih |
| --- | --- |

Mengetahui,

DOSEN PENGAMPU

Nana Suryana, S.T., M.Kom.